UMOWA  Nr  ...... / ..... / 2012

zawarta w dniu ………………………….

pomiędzy:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z siedzibą w  Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7, reprezentowanym przez :

1. Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………..................................................…………………….....................

…………………………………………………………………………………..................................................…………………….....................…………………………………………………………………………………..................................................…………………….....................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………….

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) przyjmuje do wykonania na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonej w postępowaniu oferty zadanie:

„Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn – Koźle”

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się ponadto:

Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Miejskie Składowisko Odpadów lub na inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów (metalowych – rury, grzejniki, zawory i inne) nadających się do odzysku lub sprzedaży po uprzedniej akceptacji inwestora. Likwidację placu budowy. Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

( 2

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

- Wykonanie robót budowlano-montażowych:

- termin przekazania placu budowy       - do 5 dni od daty podpisania umowy

- termin rozpoczęcia robót	                    - na drugi dzień roboczy od daty przekazania placu budowy

- termin zakończenia robót:                    - do 30 dni od daty przekazania placu budowy

2.   Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu umowy o czas, na który Wykonawca był zmuszony przerwać umowne roboty budowlane ze względu na czynniki zewnętrzne, okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, nie pozwalają na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy. Wykonawca o zaistnieniu powyższego winien zawiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę po upływie 5 dni od daty przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

( 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń, itp.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenia stanowiskowe.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizację części robót w podwykonawstwie jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli Zamawiający (inwestor) w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie  lub projekcie tejże umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca wiodący ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP) oraz odpowiada za ich wszystkie działania na zasadzie ryzyka.

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową przez podwykonawcę osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie 
z ustaleniami ust. 8, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art. 647 KC.

( 4

  - Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………..

Telefon kontaktowy: .................................

  - Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zm.).

  - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......................................................... posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności ..................................................... nr ................................................. oraz zaświadczeniem właściwej Izby Samorządu Zawodowego ........................................................................

( 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 ustala się, w oparciu 
o złożoną w przetargu ofertę Wykonawcy z kwotą zryczałtowaną, w formie wynagrodzenia brutto (wraz 
z podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

......................................... zł brutto

Słownie: .......................................................................................................................

- W przypadku nie wykonania pełnego zakresu określonego ofertą, Zamawiającemu służy prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w (5 ust. 1, wartości niewykonanych pozycji na podstawie kosztorysu robót nie wykonanych, sporządzonego w oparciu o podpisany obustronnie protokół 
i na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku 
i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak 
i ceny sprzętu oraz materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót objętych zamówieniem.

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót określone w ( 2 wiążą strony pod warunkiem bieżącego dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi umożliwiającymi realizację robót zgodnie 
z tymi terminami.

- W razie gdyby pozyskanie przez Zamawiającego tych środków zostało przesunięte w czasie może on wystąpić do Wykonawcy z propozycją stosownego przesunięcia tych terminów. W razie nie uzgodnienia przez strony takiego przesunięcia w okresie 1 miesiąca, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji określonych w § 9 ust. 2 pkt 2.1.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 6

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Przekaże plac budowy.

  - Zapewni nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca - najpóźniej na 7 dni kalendarzowych - przed terminem wygaśnięcia w okresie realizacji zamówienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – zwanym dalej Ubezpieczeniem OC - przedłoży Zamawiającemu prolongatę dokumentu Ubezpieczenia OC, aktualnego do czasu zakończenia realizacji zamówienia.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz 
z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca przyjmie plac budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy i przygotuje się do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są  niezbędne dla lub podczas wykonania robót.

- Wykonawca zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały okres trwania budowy.

- Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca Zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

- Wykonawca zgłasza konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych.

- Wykonawca po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania.

- Wykonawca uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy.

( 7

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1.

- Zgłoszenie do odbioru końcowego wszystkich robót będących przedmiotem umowy wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego przy zachowaniu terminów określonych w (2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.

- Protokół odbioru, określa również sposób i termin usunięcia wad jakościowych.

- Protokół podpisują strony umowy.

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.

- Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- W okresie 7 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy lub odmowy podpisania protokołu, Zamawiający uprawniony jest do sporządzenia protokołu pogwarancyjnego.

( 8

- Płatność Wykonawcy faktury, w której występują roboty zrealizowane w podwykonawstwie winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę.

- Faktury nie spełniające w/w warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę vat po bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną.

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury vat przez wykonawcę wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za zapłatę należności uważa się datę wypływu środków z konta Zamawiającego.

- Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w wystawionej fakturze vat.

( 9

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

  - Za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót z datą przekazania placu budowy, w wysokość 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia powyżej 5-go dnia od daty przekazania placu budowy.

  - Za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, czy gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w karcie gwarancyjnej (załącznik nr 1 do umowy) 
i ( 11 ust. 5 umowy.

  - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, czy gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej § 2 ust. 3 i § 5 ust. 4 niniejszej umowy oraz sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy.

  - Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

( 10

Strony ustalają, że termin gwarancji wynosi: 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

( 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe 
z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, 
a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 
24 godzin (określonych w karcie gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu wad.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie lub potwierdzone przez Zamawiającego.

( 12

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie nastąpić może na warunkach określonych w pkt 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.

( 13

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

( 15

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

( 16

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

2. Integralną część umowy stanowią  załączniki:

- karta gwarancyjna – załącznik nr 1

- dokument ubezpieczenia (polisa) – załącznik nr 2

Z A M A W I A J Ą C Y						    W Y K O N A W C A

Załącznik nr 1 do umowy nr ...................

KARTA  GWARANCYJNA

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia na zadanie:

„Remort przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn – Koźle”

Wykonane wg umowy Nr …………….. z dnia ……………… i przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia ...............................

na okres ......... miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia .......................................

WARUNKI  GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 24 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

- Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

Imię ……………. Nazwisko …………………..

Miejsce i data .......................................			podpis ................................................................

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/	           			    /Podpis upoważnionej osoby Wykonawcy

zgodnie z aktem rejestrowym/