Druk Nr 5

UMOWA Nr ………….……………..

zawarta w dniu …………………………..

pomiędzy:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z siedzibą w  Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7, reprezentowanym przez :

1. Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………..

( 1

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przyjmuje do wykonania          na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonej w postępowaniu oferty zadanie:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    - Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się ponadto:

- Organizację i zagospodarowanie placu budowy.

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.

- Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Miejskie Składowisko Odpadów lub na inne miejsce składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania.

- Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót, usunięcie wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

- Likwidację placu budowy.

- Wykonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych oraz inwestora jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają.

- Inne wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy przedłożyć inspektorowi nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na etapie zawierania umowy, z dniem przekazania placu budowy, posiadać                            i przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż kwota złożonej przez Wykonawcę oferty.

( 2

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

- Wykonanie robót remontowych:

- termin przekazania placu budowy       - do 2 dni od daty podpisania umowy

- termin rozpoczęcia robót	                    - na drugi dzień roboczy od daty przekazania placu budowy.

- termin zakończenia robót:                    - do ... dni od daty podpisania umowy, tj do dnia …...............….

- Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu umowy o czas, na który Wykonawca był zmuszony przerwać umowne roboty budowlane, wyłącznie w okolicznościach o których mowa w § 15 pkt 2. Wykonawca o zaistnieniu powyższego winien zawiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru i uzyskać zgodę Zamawiającego.

3.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę po upływie 5 dni od daty przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 10 niniejszej umowy.

( 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, złożoną ofertą, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, złożoną ofertą, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń, itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP i ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenia stanowiskowe.

( 4

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu części przedmiotu zamówienia.

- W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

-  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zgodnie z pkt.5, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt.5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt.5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa                w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł

- W przypadku, o którym mowa w pkt.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy pkt. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt.15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 647’). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 647¹ KC oraz art. 143a÷143d ustawy Pzp w tym, nie przedłożone Zamawiającemu do akceptacji, zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

( 5

  - Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………………… Telefon kontaktowy: ………………………………… Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.)

  - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………………………………………….., posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności ………………………………….. nr ……………………… oraz zaświadczeniem właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

( 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 ustala się, w oparciu 
o złożoną w przetargu ofertę Wykonawcy w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

…………………………….. zł brutto

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót określonego niniejszą umową, Zamawiającemu służy prawo                            do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w (6 ust. 1, wartości niewykonanych pozycji na podstawie  kosztorysu robót niewykonanych, sporządzonego w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorys uproszczony. § 8 pkt 10 stosuje się odpowiednio.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość robót zamiennych w przypadkach, w których konieczność ich zastosowania uzasadniona jest realizacją przedmiotu zamówienia. Roboty te można wykonywać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 7

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Dostarczy dokumentację projektową.

  - Przekaże plac budowy.

  - Zapewni nadzór inwestorski oraz sprawdzenie jakości i ilości robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca - bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) - pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, - najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed upływem ważności ubezpieczenia OC jego działalności gospodarczej, przedkładał będzie opłacony dokument potwierdzający dalszą kontynuację ubezpieczenia.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczenia właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, złożoną ofertą, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca przyjmie plac budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy i przygotuje się do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są  niezbędne dla lub podczas wykonania robót.

- Wykonawca zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały okres trwania budowy.

- Wykonawca oznaczy plac budowy, na którym mają być prowadzone roboty.

- Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

- Wykonawca zgłasza konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych.

- Wykonawca po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania.

- Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający bieżące funkcjonowanie Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca uzyska protokoły odbioru przedmiotu umowy.

( 8

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1.

- Zgłoszenie do odbioru końcowego wszystkich robót będących przedmiotem umowy wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego przy zachowaniu terminów określonych w ( 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.

- Protokół odbioru, określa również sposób i termin usunięcia wad jakościowych.

- Protokół podpisują strony umowy.

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.

- Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- W okresie 7 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy lub odmowy podpisania protokołu, Zamawiający uprawniony jest do sporządzenia protokołu pogwarancyjnego.

( 9

- Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę.

- Faktury nie spełniające ww. warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi Fakturę vat po bezusterkowym końcowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną.

- Zapłata faktury, o których mowa w pkt.3 przez Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury vat przez Wykonawcę wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego robót w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Za zapłatę należności uważa się datę wypływu środków z konta Zamawiającego.

- Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w wystawionej fakturze vat.

( 10

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1.

  - Za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót z datą przekazania placu budowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - Za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, czy gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w karcie gwarancyjnej (załącznik nr 1 i 2 do umowy).

  - za opóźnienie w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedłożenie niniejszej umowy,

  - za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia,

  - za opóźnienie w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie zmiany,

  - za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych                        w umowach o podwykonawstwo w wysokości 0,2% wartości zapłaty za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia,  w którym zapłata powinna nastąpić.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej §2 ust. 3 i §6 ust. 3 niniejszej umowy oraz sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy.

  - Za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego                     na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

( 11

    - Strony ustalają, że termin gwarancji wynosi: 60 miesięcy, których bieg rozpoczyna się z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

    - Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji upoważniony jest do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 
w okresie trwania gwarancji.

    - Szczegółowe warunki  gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1.

( 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, 
a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 24 godzin (określonych w karcie gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

( 13

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni,

- realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, złożoną ofertą, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad,

- rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp).

- Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

  - popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 7 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 tiret 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 14

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) wskazanej w § 6, ust. 1 tj. ……………………zł (słownie: …………………………………………….zł.). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie …………………………………………………………….

  - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione przez Zamawiającego:

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za uprzednią zgodą Zamawiającego.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego umowy w wysokości i na czas określony w umowie.

  - Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa art. 147 ÷ 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

( 15

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem ich nieważności.

    - Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na czynniki zewnętrzne, okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy 
z należytą starannością, nie pozwalają na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

( 16

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

( 17

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

( 18

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

2. Integralną część umowy stanowią  załączniki:

- karta gwarancyjna dla robót budowlanych – załącznik nr 1

- oferta wykonawcy -  załącznik nr 2

Z A M A W I A J Ą C Y						    W Y K O N A W C A

Załącznik nr 1 do umowy nr ...................

KARTA  GWARANCYJNA

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia na zadanie:

....................................................................................................................................................................

Wykonane wg umowy Nr …………….. z dnia ……………… i przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia ...............................

na okres ………… miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia .......................................

WARUNKI  GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 24 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

- Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

Imię ………..........……. Nazwisko ……............……………..

Miejsce i data .......................................				podpis ........................................................................

/Podpis upoważnionej osoby Wykonawcy

zgodnie z aktem rejestrowym/

............................................................................................

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/